Проект «Школьный двор»

БКСШ

Описание проекта. Актуальность.

Школа – наш второй дом, потому что большую часть своего  времени мы проводим здесь. Вид сегодняшнего двора, вызывает чувство печали. Это вытоптанная территория, несколько клумб  неухоженные деревья, раздавленный бочок для мусора, незагороженная территория. Наш двор превращается в проезжую часть. Люди распивают алкогольные напитки на территории школы. По территории гуляет беспрепятственно домашний скот, вытаптывая клумбы, посаженные учениками и учителями.

Для благоустройства школьного двора не требуется много средств. Объединив усилия учителей, учащихся, родителей, можно украсить территорию школы, превратить ее в зону отдыха не только для учащихся, но и для населения всего поселка. Красота, созданная своими руками станет основой в формировании личностных качеств учащихся, в том числе чувства ответственности и уважения к результатам как собственного, так и чужого труда.

Проект «школьный дворик» требует активного участия всех подразделений школы – от администрации до каждого школьника.

Цель проекта:  Создать на территории школьного двора эстетические и функциональные условия для детского и семейного отдыха, занятия спортом во внеурочное время.

Задачи:

Изучить специальную литературу;

Провести анкетирование среди учащихся по выявлению предложений по благоустройству школьного двора;

Создать инициативную группу по координированию работы над проектом;

Разработать эскиз по оформлению школьной территории;

Провести конкурс на лучшую рассаду между классами;

Осуществить план работы;

Срок реализации проекта: февраль – сентябрь.

Группы, для которых осуществляется проект:

Дошкольники

Школьники младшего, среднего, старшего возраста

Родители учащихся

Пенсионеры.

В ходе реализации проекта планируется сделать  ограждение садового участка, благоустройство школьной территории (спортивная площадка, скамейки).

Проект делится на пять этапов:

| № | Название этапа | Цель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный. | Мотивация, целеполагание проекта |  |
| 2. | Проектировочный. | Построение схемы деятельности |  |
| 3. | Практический. | Реализация проекта |  |
| 4. | Аналитико – коррекционный. | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений |  |
| 5. | Заключительный. | Сопоставление действительных и желаемых результатов. |  |

Подготовительный этап

| № | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа экологического состояния школьной территории | Директор, завхоз, учитель биологии |
| 2. | Анкетирование учащихся | ЗВР |

Проектировочный  этап

| № | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта школьного двора: - создание проектной группы; - составление плана озеленения и благоустройства школьного двора. | Учитель технологии |

Практический этап

| № | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение семян и выращивание рассады | ЗВР, учитель технологии |
| 2. | Обработка почвы | ЗВР, учитель технологии |
| 3. | Посадка рассады | учитель технологии, руководитель труд. отряда |
| 4. | Установка спортивной площадки |  |
| 5. | Уход за посаженными цветочными культурами | учитель технологии, руководитель труд. отряда |
| 6. | Осенние работы: - подготовка семян к хранению; - обработка почвы. | учитель технологии, руководитель труд. отряда |

Ресурсная база проекта

Материальные:

- ограждение,

- столбы,

- инвентарь: лопаты, грабли, метлы, носилки,

Технические:

- машина для вывоза мусора, подвоза столбов, заготовок для ограждения, песка, глины, гравия.

Кадровые:

Директор,

Завхоз,

Коллектив учителей,

Коллектив учащихся,

Родители.

Требования к проекту.

1. Школьный двор в проекте озеленения должен выглядеть как единое целое;

2. В композицию следует включить деревья, пеньки, которые растут на территории;

3. Использовать различные виды художественного оформления: садовые скамейки, вазы – цветочницы, альпийскую горку, водоем.

4. Необходимо учесть стороны света;

5. Распределить задания на классы.

План работы классных коллективов.

1. Обсуждение задания.

2. Познакомиться со специальной литературой, советы любителей – садоводов., изучение рекомендаций на упаковке семян.

3. Приготовить землю для рассады.

4.Заготовить емкости  для рассады.

5. Изучить требования к цветочной рассаде

6. Посеять семена.

7. Рассадить рассаду.

1 класс – декоративная капуста 3 видов.

2 класс - декоративная капуста 3 видов.

3 класс – вербена низкорослая

4 класс – анютины глазки, львиный зев, вербена

5 класс – сальвия, клещевина

6 класс – василек

7 класс – астра белая, гипсофила. Изготовление скамеек.

8 класс – георгина, астра, бархатцы. Живая изгородь.

9 класс – василек (чер, бел, смесь). Строительство забора.

10 «а» - бархатцы. Декоративные дорожки. Искусственный водоем.

10 «б» - бархатцы. Декоративные дорожки. Искусственный водоем.

Коррекционный класс – шафраны

Участие школьных работников, педагогов в выращивании рассады.

Паршина А.Н. – подсолнечник

Сидорова Н.В. – брахиома, алиссум

Шеховцева Н.В., Федченко Г.С. – лобелия

Добкина И.В., Шевченко О.Н. – петунья

Пахмутова И.Г. – годеция

Многолетние цветы

Валейвулова Т.П.

Рассеев Ю.В.

Храмцова Л.Р.

Савельева Л.С.

Шмарева О.В. – семена анютины глазки (смесь).

Гр.СМИ готовит информацию на классы

1. Как подготовить почвосмесь.

2. Как проводить посев семян цветочных культур.

3. Как проводить пикировку.

4. Как ухаживать за цветочными культурами.

5. Как проводить посадку рассады на постоянное место.

6. Что называют клумбами, робатками, бордюрами, миксбордюрами, солитерами, массивами, группами.

Подробный рабочий план

| Мероприятия | Ответственные | Сроки | Ресурсы | Финансы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

План работы  на школьном огороде.

| Май |  |
| --- | --- |
| 1. Провести воду. |  |
| 2. Отремонтировать забор, калитку. |  |
| 3. Приобрести садовый инвентарь, лейки. |  |
| 4. Заготовка семян картофеля. |  |
| 5. Закупка семян овощей. |  |
| 4. Организовать охрану огорода. (план – график для сторожей, дежурного персонала, дворника) |  |
| 5. Чистка огорода. |  |
| 6. Подвоз удобрения. |  |
| 7. Распределение удобрения по территории. |  |
| 8. Пахота огорода. |  |
| 9.Посадка картофеля. |  |
| Июнь |  |
| 10. Ручная копка под грядки. |  |
| 11. Формирование грядок. |  |
| 12. Посадка овощей |  |
| 13.Высадка капусты |  |
| 14.Оформление лечебной клумбы |  |
| 15.Высадка цветов-шафранов возле капусты |  |
| 16.Прополка грядок |  |
| 17.Полив |  |
| 18.Обработка капусты. |  |
| 19.Окучивание капусты |  |
| 20.Рыхление грядок |  |
| Июль |  |
| 21.Прополка картофеля |  |
| 22.Прополка грядок |  |
| 23.Полив грядок |  |
| 24.Окучивание картофеля |  |
| 25.Кошение травы вдоль забора |  |
| Август |  |
| 26.Прополка картофеля |  |
| 27.Прополка грядок |  |
| 28.Полив грядок |  |
| 29.Прополка картофеля, грядок. |  |
| Сентябрь |  |
| 30.Уборка картофеля |  |
| 31.Уборка овощей |  |
| 32.Засолка пряностей |  |
| 33.Уборка капусты |  |
| 34.Уборка огорода |  |
| 35.Заготовка кампоста |  |
| 36.Подготовка семян к хранению |  |
| 37.Заготовка земли на рассаду. |  |

Анкета для учащихся

1. Каким бы вы хотели видеть школьный двор?

2. Какие элементы благоустройства вам хотелось бы включить в школьный двор?

3. Кто должен заниматься уборкой и благоустройством школьного двора?

4. Какое название вы бы дали проекту по оформлению школьного двора?

5. Хотели бы принять участие в разработке и реализации этого проекта?

Анкета для учащихся

1. Каким бы вы хотели видеть школьный двор?

2. Какие элементы благоустройства вам хотелось бы включить в школьный двор?

3. Кто должен заниматься уборкой и благоустройством школьного двора?

4. Какое название вы бы дали проекту по оформлению школьного двора?

5. Хотели бы принять участие в разработке и реализации этого проекта?

Анкета для учащихся

1. Каким бы вы хотели видеть школьный двор?

2. Какие элементы благоустройства вам хотелось бы включить в школьный двор?

3. Кто должен заниматься уборкой и благоустройством школьного двора?

4. Какое название вы бы дали проекту по оформлению школьного двора?

5. Хотели бы принять участие в разработке и реализации этого проекта?

Анкета для учащихся

1. Каким бы вы хотели видеть школьный двор?

2. Какие элементы благоустройства вам хотелось бы включить в школьный двор?

3. Кто должен заниматься уборкой и благоустройством школьного двора?

4. Какое название вы бы дали проекту по оформлению школьного двора?

5. Хотели бы принять участие в разработке и реализации этого проекта?

Анкета для учащихся

1. Каким бы вы хотели видеть школьный двор?

2. Какие элементы благоустройства вам хотелось бы включить в школьный двор?

3. Кто должен заниматься уборкой и благоустройством школьного двора?

4. Какое название вы бы дали проекту по оформлению школьного двора?

5. Хотели бы принять участие в разработке и реализации этого проекта?